ISTRUTTORIA DEI DOCUMENTI RELATIVI ALLA PROCEDURA DI CONSULTAZIONE SCRITTA SUL *PIANO SVILUPPO E COESIONE (PSC) 2000-2020 – MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI*

*Analizzando il documento si riportano le seguenti considerazioni:*

* *A pag.7 della RAA con riferimento alle PREVISIONI DI SPESA PER CIASCUNA ANNUALITA’ DEL PRIMO TRIENNIO si prende atto che i totali riportati nelle tabelle n.5 e n.6 in corrispondenza della colonna “****Spesa complessiva cumulata realizzata alla fine dell’anno t****” pari rispettivamente a 1.582,73 milioni di euro per il Mezzogiorno e a 893,09 milioni di euro per il Centro-Nord sono riferibili a quanto monitorato nel sistema informativo locale SMU.*

*Si segnala tuttavia, che ai sensi dell’art.1, comma 703, lettera l) della legge n.190/2014, ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi finanziati con le risorse FSC, le amministrazioni titolari degli interventi sono tenute a comunicare i relativi dati al Sistema di Monitoraggio Unitario del Ministero dell’economia e delle finanze di cui all’art.1 comma 245 legge n.147/2013 (BDU 14-20). Considerando i valori validati e quindi ufficiali all’interno della BDU 14-20 alla data del 31.12.2023 si precisa che i pagamenti ammessi per il Mezzogiorno risultano pari a 1.184,64 milioni di euro per il Mezzogiorno e pari a 734,62 milioni di euro per il Centro-Nord.*

* *A pag.7 sempre con riferimento alle tabelle n.5 e n.6 gli importi presenti nella riga “****Totale complessivo PSC”*** *non corrispondono con quelli presenti nella prima riga relativa ai totali della Sezione Ordinaria.* ***Si richiede chiarimento.***
* *A pag.8 con riferimento allo STATO DI ATTUAZIONE DEL PSC al 31.12.2023 si segnalano delle discordanze tra quanto riportato nelle tabelle n.7 e n.8 e quanto risulta dai dati di monitoraggio presenti all’interno della BDU 14-20. Nello specifico, per quanto concerne l’area del* ***Mezzogiorno*** *in BDU il costo ammesso risulta pari a € 12.984.558.496,49 (€ 12.979.783.103,44 riportato in tabella 7), gli impegni ammessi pari a € 5.589.722.742,88 (€ 6.201.779.987,78 riportato in tabella 7) e i pagamenti ammessi pari a € 1.184.643.451,57 (€ 1.333.016.384,63 riportato in tabella 7). Per quanto concerne l’area del* ***Centro-Nord*** in BDUil costo ammesso risulta pari a € 3.492.117.930,02 (€ 3.540.645.285,45 riportato in tabella 8), gli impegni ammessi pari a € 1.830.508.104,39 (€ 2.062.557.954,60 riportato in tabella 8) e i pagamenti ammessi pari a € 734.621.076,42 (€ 800.018.355,91 riportato in tabella 8). **Si richiede di chiarire tali divergenze ed eventualmente aggiornare i dati riportati.**
* *A pag.14 con riferimento all’AVANZAMENTO PER AREA TEMATICA realizzato nell’anno 2023,* risultano delle discordanze tra quanto riportato nelle tabelle n.11 e n.12 e quanto risulta in BDU 14-20 confrontando i dati di monitoraggio al 31.12.2022 con quelli presenti al 31.12.2023. Nello specifico per l’anno 2023 il costo ammesso risulta pari a - € 31.323.621,09 (€ 20.303.341,29 riportato in tabella n.11), gli impegni ammessi risultano pari a € 2.263.413.297,59 (€ 3.104.966.809,05 riportato in tabella n.11) e i pagamenti ammessi pari a € 570.005.844,60 (783.271.325,01 riportato in tabella n.11). **Si richiede di chiarire tali divergenze ed eventualmente aggiornare i dati riportati.**
* *A pag.22 con riferimento all’ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO si dichiara di utilizzare per l’invio dei dati del PSC MIT al Sistema Nazionale di Monitoraggio del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria dello Stato, il sistema locale SMU. A questo proposito si segnala e si precisa che attualmente i dati trasmessi in BDU 14-20 per il PSC MIT provengono dal sistema MTRA-SFC (codice MTRA1) e non dal sistema SMU (codice MINFR) sebbene quest’ultimo risulti regolarmente censito e associato al Programma PSC MIT nel Sistema IGRUE.*

*.*